MSA 测量系统分析管理系统
会议纪要暨页面调整方案（2026-09-10）

三场腾讯会议汇总 · 含与本人记录调整项对比报告

一、总会议纪要

1.1 会议概况

| 场次 | 时间 | 时长 | 会议主题 | 参会人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 场 | 13:57-14:57 | 47 分钟 | MSA 系统功能模块与数据逻辑评审 | 高国翔、时阳阳、张会娟、元工_刘科壮 |
| 第 2 场 | 14:44-15:44 | 40 分钟 | MSA 测量系统分析功能与数据模型对齐 | 张会娟、时阳阳、高国翔 |
| 第 3 场 | 15:25-16:25 | 22 分钟 | 质量特性与检验标准系统设计评审 | 张会娟、时阳阳、高国翔、张韫仪、元工_刘科壮 |

三场会议围绕同一主题连续推进：MSA 系统基础数据模型与计划生成逻辑重构。会议确立了“特性 → 检验标准 → 分析方法”三层穿透模型，取消了上层预计划，确认“一个量具一个计划”，并明确了样本库改造、器具组独立维护、工厂/车间隔离等方向。

1.2 逐场要点

第 1 场（13:57，功能模块与数据逻辑）

校准管理不属于 MSA 范畴，移除（校准由刘科正侧校准模块负责）。

计量器具台账：复用现有台账，仅新增“量具组、样机标识、是否做 MSA、复评/周期”字段；去掉自加“精度”，统一用“分辨率”。

质量特性：所属零件改为“零件号 + 零件名称”；原有“校准参数”拆分为“标准值、折合上限、折合下限”。

特性与量具解耦：质量特性是产品/过程属性，不直接绑量具，通过检验标准关联；确立“特性为顶层 → 检验标准为中间层 → 分析方法”的穿透关系。

样本库：新增“质量特性”维度（真值维度）；区分“名义值/标准值”与“真值”两个字段；移除上下限（由特性/标准定义）；按工厂和车间隔离；增加导入功能。

样本管理与样本库重复，合并为“样本库”一个页面。

样本库有效期到期处理：是否延期、是否审批留痕 —— 待确认。

MSA 计划创建：不直接选检验标准（标准已绑定方法），改为选“特性”自动带出关联标准与方法；工厂/车间默认带出。

多量具批量生成计划存在校验困难与用户习惯不符的风险，需确认是否改为“一个量具一个计划”。

第 2 场（14:44，功能与数据模型对齐）

工位：来源于 MES 主数据（工序下的产线级工位）；无对应数据时允许文本兜底手填；稳定性分析必须“固定工位 + 固定操作员”。

台账操作人/对象：GRR/KAPPA 选人；线性/CgCgk 从样本库选件；稳定性选标准件 + 人 + 工位，且各只选 1 个。

导入功能放台账页，由“分析人”执行；操作员只能在线录入；导入后跳转结果页二次确认再提交。

数据录入完成后需手动触发分析；结果必须可看（结论通过用绿色）；正式报表可后置。

判断规则：现有 AI 生成的条件不够结构化，待业务提供具体规则后重新结构化设计。

取消上层“特性到工序”预计划，只做到底层的具体执行计划；一个量具生成一个计划（单选，默认勾选样机）。

器具组独立维护页面：定义器具组 + 检验周期 + 上次执行 + 下次提醒 + 执行记录/日志；台账仅引用器具组，不重复维护。

计量器具台账不重新开发，在现有台账上加字段（样机标识、是否做 MSA、量具组、复评/周期），并补“规格”等缺失字段。

质量特性保留为顶层维度：挂零件（零件号+零件名称）、标注 SC/CC；计划创建时落实到零件/样件。

第 3 场（15:25，特性与标准设计评审）

检验标准并入质量特性维护：特性主表下挂“检验方法”子表/弹窗，实现“一个特性对应多种检验方法”。

取样规则上移主表（用户最常改）；判断规则保留在子表（固定逻辑、少改）。

删除“检验项目号、检验项目名”等冗余字段；器具组=器具类别（保留字段，关联器具型号名称）；分辨率、单位暂不强制。

标准值（名义值/上下规格限）由特性主表定义且不随方法改变；不同方法可独立配置各自的抽样规则、人数与分析类型。

特殊特性与零件号多对多（如维氏硬度对应多个车型衍生零件号），需代码表/手工维护解决特性编码唯一性。

基础数据维护及计划模块补充“工厂”字段，实现多工厂数据隔离。

1.3 决议汇总（跨三场一致口径）

| 模块 | 决议 |
| --- | --- |
| 校准管理 | 整体移除（不属 MSA 范畴） |
| 计量器具台账 | 复用现有台账，加：量具组、样机标识、是否做 MSA、复评/周期；去精度，统一分辨率；补规格等字段 |
| 器具组 | 新增独立维护页面（定义+检验周期+上次/下次执行+执行记录），支持导入 |
| 质量特性 | 保留为顶层：挂零件（零件号+零件名称）、标注 SC/CC；与检验标准、方法三层穿透 |
| 检验标准 | 并入质量特性维护（主子表/弹窗）；取样规则上移主表、判断规则留子表；删冗余字段 |
| 样本库 | 合并样本管理；加质量特性维度、名义值/标准值与真值分离、去上下限、加工厂车间、导入 |
| 抽样方法 | 取样规则与分析方法合并展示 |
| MSA 计划 | 不直接选检验标准（特性→方法→标准自动带出）；一个量具一个计划、单选默认样机；不做上层预计划 |
| 台账 | GRR/KAPPA 选人、线性/CgCgk 选件、稳定性选标准件+人+工位（各 1）；导入在台账页由分析人执行 |
| 数据执行 | 录入后手动分析；结论通过=绿色；结果保留、报表后置；判断规则待业务提供后重构 |
| 全局 | 所有基础数据加导入；工厂/车间贯穿基础数据与计划并默认带出 |

1.4 待办与待确认

| 事项 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 确认质量特性是否直接关联量具组、计划创建时特性与量具关联逻辑 | 时阳阳 | 待确认 |
| 确认样本库有效期到期是否延期、是否审批留痕 | 时阳阳 | 待确认 |
| 确认“一个量具一个计划”操作方式（生产型量具跨特性使用场景） | 时阳阳/业务(万晓云) | 会议倾向已确认，留业务复核 |
| 确认工位字段：是否必填、手填还是下拉、是否闭集校验（数据来源 MES） | 高国翔/业务(王敏、周明鹏) | 待确认 |
| 提供并结构化 MSA 判定规则（含 GRR 的 4 个条件等） | 高国翔、时阳阳 | 待业务提供 |
| 样本库增加质量特性维度、分离名义值与真值、移除上下限 | 高国翔 | 已派发 |
| 样本库管理增加导入功能 | 高国翔 | 已派发 |
| 移除计划创建页“检验标准”直接选择项，改为特性带出 | 高国翔 | 已派发 |
| 新增器具组维护页面并支持基础数据导入 | 高国翔 | 已派发 |
| MSA 计划生成限制量具多选，改单选或默认勾选样机 | 高国翔 | 已派发 |
| 基础数据维护及计划模块增加工厂字段 | 高国翔 | 已派发 |

二、页面调整方案（按模块）

2.1 基础数据

计量器具台账

复用现有台账，不做重建；新增字段：量具组（引用器具组）、样机标识、是否做 MSA、复评/周期设置（下次复评日期与提前提醒）。

去掉自加“精度”字段，分辨力/分辨率统一为“分辨力”；补齐“规格”等现有台账已有字段（厂商、品牌、使用部门、校准机构等保持原有）。

器具组维护（新增页面）

独立页面维护器具组：组编码/名称、检验周期、上次执行时间、下次提醒时间、执行记录/日志；支持导入。

器具组维护完成后自动带入台账与周期性复评计划生成。

质量特性维护

所属零件改为“零件名称”，新增“零件编号”字段。

移除独立的“关联检验标准”，改为特性主表下挂“检验方法”子表/弹窗（一个特性对应多种方法：GRR/KAPPA/线性/稳定性/CgCgk）。

将【检验标准维护】页面里的列表，移到质量特性列表下面，删除检验标准列表里的检验项目号、检验项目名、工序名称、零件名称、分辨率、单位、标准值、目标上限值、目标下限值、关联质量特性和适用器具类别字段。

抽样方法维护

取样规则与分析方法列表合并展示（取样规则为主表核心参数）；判断规则保留为子表页签。

样本库管理（合并原样本管理）

新增：质量特性维度（真值对应测量项目）、名义值/标准值字段（与真值分离）、工厂/车间、导入功能。

移除上下限字段；样本类型（标准件/生产件）保留。

需要关联检验标准

校准管理

页面移除（校准不属 MSA 范畴）。

样本管理

页面移除。

2.2 MSA 计划

创建时：选特性 → 自动带出关联检验方法 → 每方法对应检验标准（人数/次数/样本数自动带出、可改）→ 单选量具（默认勾选样机，器具组下可挂多个样机）。

检验标准与质量特性做穿透关联，不再在创建页直接手选检验标准。

一个量具生成一个计划；一个计划下可含多个分析方法（子任务）；取消上层预计划（特性到工序）层级。

工厂/车间默认带出（可隐藏可改）。

2.3 台账（五类）

GRR 台账 / KAPPA 台账：操作人多选；线性/偏移台账：样本库选件多选；稳定性台账：标准件 1 个 + 操作人 1 个 + 工位 1 个；Cg/Cgk 台账：选件多选 + 操作人多选。

稳定性工位：来源 MES 主数据下拉，无数据时文本手填兜底；

判断规则：待业务提供结构化规则后重新设计判断规则维护界面与结论逻辑。

2.4 全局

所有基础数据页面增加导入功能。

所有基础数据页面都要添加工厂/车间字段，包括查询条件

2.5 数据录入与分析执行

录入矩阵按取样规则动态生成；录入/导入后状态“待分析”，手动触发分析。

分析结果：结论判定色通过=绿色；结果保留展示，正式报表后置。

三、与本人记录调整项对比报告

3.1 本人记录 13 项逐条核对

| # | 本人记录调整项 | 会议口径 / 方案 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有基础数据都要维护工厂、车间 | 一致；且计划模块也加工厂字段，工厂默认带出 | 一致 ✓ |
| 2 | 计量器具台账去掉精度字段 | 一致；并明确复用现有台账、只加字段 | 一致 ✓ |
| 3 | 分辨率/分辨力改为分辨力 | 会议口径为“去掉精度、统一分辨率”；界面字段名按你的记录用“分辨力” | 一致（命名以你为准）✓ |
| 4 | 质量特性：所属零件改零件名称、新增零件编号 | 一致；特性保留为顶层并挂零件 | 一致 ✓ |
| 5 | 质量特性：关联检验标准去掉 | 会议更进一步：检验标准并入特性维护（主子表） | 一致 ✓ |
| 6 | 样本库：加标准值字段 | 一致；会议细化为“名义值/标准值”与“真值”两个字段分开 | 一致 ✓ |
| 7 | 样本库：需要关联检验标准 | 会议：样本需关联到“特性或检验标准”（定论为穿透到特性→标准）；实现上样本库挂质量特性维度 | 方向一致，建议按“挂特性维度”实现 |
| 8 | 样本库：真值需要有维度 | 一致；新增质量特性维度 | 一致 ✓ |
| 9 | 样本库：上下限去掉 | 一致；上下限由特性/标准定义 | 一致 ✓ |
| 10 | 样本库：加工厂和车间 | 一致；会议明确按工厂+车间隔离 | 一致 ✓ |
| 11 | 样本库：加导入功能 | 一致；且所有基础数据都加导入 | 一致 ✓（范围扩大） |
| 12 | 样本库：有效期/延期/审批留痕 | 会议列为待确认项，未定论；建议先做有效期+停用，延期审批待业务确认 | 待确认 ⚠️ |
| 13 | 样本管理/校准管理去掉该页面 | 一致：样本管理合并进样本库；校准管理整体移除 | 一致 ✓ |
| 14 | 抽样方法：取样规则内容与分析列表合并 | 一致；会议细化：取样规则上移主表、判断规则留子表 | 一致 ✓ |
| 15 | MSA 计划：检验标准和质量特性做关联 | 一致；确立三层穿透关联 | 一致 ✓ |
| 16 | 先不选检验标准，选分析方法后分别选检验标准 | 会议口径：创建时选“特性”带出方法，检验标准不可手选（随方法自动带出）。与“选方法后再选标准”存在交互差异 | 需对齐 ⚠️（建议按会议口径：选特性→选方法→标准自动带出） |
| 17 | 一个量具生成一个计划还是多个量具生成一个 | 会议已确认：一个量具一个计划，单选、默认勾选样机；多量具批量生成风险大，不做 | 已确认 ✓ |
| 18 | 稳定性台账：工位必填？手填还是下拉 | 会议：MES 主数据下拉优先、无数据文本兜底；是否必填、闭集校验待与业务确认 | 待确认 ⚠️ |
| 19 | 每个台账只维护一个标准件/一个人/一个工位 | 会议确认：稳定性 = 标准件 1 + 人 1 + 工位 1；GRR/KAPPA 选人多选、线性/CgCgk 选件多选 | 一致 ✓ |

3.2 你清单未覆盖、会议新增的调整项（需你拍板是否纳入）

| # | 新增调整项 | 来源 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 新增“器具组维护”独立页面（检验周期、上次/下次执行、执行记录，支持导入） | 第 1/2 场 | 建议纳入：周期复评依赖它 |
| B | 计量器具台账“复用现有台账加字段”策略（不重建） | 第 2 场 | 建议纳入：减少重复开发与字段缺失 |
| C | 质量特性保留为顶层 + 特性类型 SC/CC + 特性挂零件 | 第 2/3 场 | 建议纳入 |
| D | 计划创建：特性带出方法、量具单选默认样机（器具组可挂多台样机） | 第 2 场 | 建议纳入 |
| E | 所有基础数据加导入功能（不仅样本库） | 第 2 场 | 建议纳入 |
| F | 导入功能放台账页、由分析人执行；操作员仅在线录入；导入后跳结果页确认 | 第 2 场 | 建议纳入 |
| G | 分析结论色：通过=绿色；结果保留、正式报表后置 | 第 2 场 | 建议纳入 |
| H | 判定规则待业务提供后重新结构化设计 | 第 2 场 | 暂不开发判断规则维护，等规则 |
| I | 取消上层“特性到工序”预计划层级 | 第 2 场 | 建议纳入 |
| J | 删除检验项目号/检验项目名冗余字段；器具组=器具类别 | 第 3 场 | 建议纳入 |
| K | 工厂/车间贯穿基础数据与计划，默认带出 | 第 3 场 | 建议纳入 |
| L | 特性编码唯一性：代码表/手工维护（一特性多零件） | 第 3 场 | 建议纳入 |

3.3 结论

本人记录 19 项中 16 项与会议一致（其中 6、12、16、18 有口径细化或待确认）；建议按上述判定执行。新增调整项 12 项（A-L）中，A、B、C、D、E、F、G、I、J、K、L 建议本轮一并纳入，H 待业务提供规则后再开发。

说明：第 3 场（15:25）文字转写接口暂不可用（服务端返回 500），本纪要基于该场智能纪要整理；前两场已读取完整文字转写交叉核对。